| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели выполнения мероприятий | Финансирование мероприятий | Показатели мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки проведения мероприятия | причина отклонения | Объем финансирования на проведение мероприятия, руб. | причины отклонения | Наименование показателя мероприятия | значение показателя мероприятия | Причины отклонения |
|  |  | Плановый срок проведения мероприятия | Фактически проведено |  | Запланированный программой | Фактические расходы |  |  | Плановое | Фактическое |  |
| 1.1. | Проведение санитарной очистки территории | В течение года | в течение года | - | 1381600,00 | 1335583,24 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Площадь убираемой территории | 87575 м2 | 87575 м2 | - |
| 1.2. | Удаление твердых коммунальных отходов, в т. ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке для утилизации | В течение года | в течение года | - | 379700,00 | 322688,00 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Ликвидация несанкционированных складирований отходов | 1017,5 м3 | 864,5 м3 | Не выявлено запланированного объема несанкционированных складирований отходов |
| 1.3. | Создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними | В течение года | в течение года | - | 3188000,00 | 2514277,68 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Площадь создания, содержания зеленых насаждений | 70962 м2 | 70962 м2 | - |
| 1.4. | Создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства | В течение года | в течение года | - | 3656000,00 | 3652055,62 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Количество закупленных и установленных элементов благоустройства | 25 шт. | 37 шт. | - |
| 1.5. | Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | В течение года | в течение года | - | 482000,00 | 481978,64 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Количество обустроенных контейнерных площадок | 7 шт. | 11 шт. | - |
| 1.6. | Обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) | В течение года | в течение года | - | 1500000,00 | 1325603,39 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Площадь отремонтированных тротуаров | 535,5 м2 | 547,9 м2 | - |
| 1.7. | Обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов) | В течение года | в течение года | - | 2240300,00 | 2238648,03 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Количество обустроенных детских площадок | 4 шт. | 2 шт. | Так же был произведен ремонт 3 площадок и в течении года производиласьсанитарная уборка 10 площадок |
| 1.8. | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог | В течение года | в течение года | - | 5000000,00 | 4990000,00 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог | 3239,2 м2 | 3239,2 м2 | - |
| 1.9. | Содержание и благоустройство кладбищ | В течение года | в течение года | - | 2874000,00 | 2873613,15 | Экономия. В целом мероприятия по реализации данной программы выполнены | Площадь содержания и благоустройства кладбищ | 60900 м2 | 60900 м2 | - |
| 1.10. | Расходы на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия | В течение года | в течение года | - | 2451 000,00 | 2448255,41 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по Программе | х | х | х | 23152600,00 | 22182703,16 |  | х | х | х | х |

В соответствии с муниципальной программой «Благоустройство во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» в течение 2019 года были запланированы и проведены следующие мероприятия:

1. проведение санитарной очистки территории, в результате чего была проведены очистка территории Верхнесадовского муниципального округа площадью 87575 м2;

2. удаление твердых коммунальных отходов, в т. ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке для утилизации, в результате чего были проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных и бесхозных свалок на территории Верхнесадовского муниципального округа, общий объем

3. создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними, в результате чего были произведены покосы, обрезка кустов. Общая площадь охватываемой территории составляет 70962 м2. Так же была произведена посадка туи смарагд и обрезка деревьев;

4. создание, приобретение, установка, текущий ремонт и реконструкция элементов благоустройства, в результате чего были приобретены урны, диваны парковые, пешеходное ограждение, теневой навес, отремонтированы лестницы;

5. обустройство площадок для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в результате чего были обустроены 9 контейнерных площадок в селах Верхнесадовского муниципального округа;

6. обустройство и ремонт тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) в результате чего было отремонтировано и обустроено 547,9 м2 тротуарного покрытия;

7. обустройство и содержание спортивных и детских игровых площадок (комплексов), в результате чего были обустроены 1 спортивно-игровая площадка   и 1 воркаут;

8. ремонт и содержание внутриквартальных дорог, в результате чего было отремонтировано и обустроены 3239,2 м2 дорожного покрытия;

9. содержание и благоустройство кладбищ в результате чего была произведена санитарная очистка 6 кладбищ, общей площадью 60900 м2, так же установлены контейнера для сбора мусора.

В целом муниципальная программа была освоена на 95,32%.